

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *En esta etapa del proyecto, se definieron todas las historias de usuario y se detallaron los procesos necesarios para desarrollar la página web* |
| Objetivos | *Definir nuestras épicas y desglosar las historias de usuario, y ajustar el producto backling con el sprint planing. Para con esto definir los Sprint.* |
| Metodología | *Metodología Ágil* |
| Evidencias de avance | ***Épicas***  ***Historias de usuario***  ***Product Backlong***  ***Sprint Planning***  ***Sprint Backlong***  ***Sprint Burdown***  ***Planning Póker*** |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Basándonos solo en nuestro plan de trabajo hemos tenido retraso en las actividades ya que estas no se realizaron el tiempo desigando |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática,  Construir modelos de datos | *Creación de la interfaz de usuario* | *Los recursos necesarios para la creación de la interfaz fueron de la aplicación de Python y MySQL para la base de datos* | *2 semanas* | *Gabriel Muños, Esteban Ramirez* | *La cracion de la base de datos desde 0 costo un poco ya que se tubo que tener en cuenta el menú de la tienda* | *En curso* | *Reorganizar el tiempo ya que falto realizar varias tareas* |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  Los factores que más nos facilitaron el trabajo fueron la creación de las historias de usuario, ya que estas simplificaron considerablemente el proceso. Sin embargo, enfrentamos dificultades al momento de categorizarlas y catalogarlas, debido a nuestra falta de experiencia en esta tarea |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas:  *No eliminamos ninguna tarea del plan original; únicamente ajustamos algunas actividades planeadas para esta semana, trasladándolas a la próxima, ya que no contábamos con el tiempo suficiente para completar ciertas tareas necesarias.*  *Decidimos aplazar el inicio del desarrollo de nuestra página para asegurarnos de tener bien definidas las necesidades y requisitos del cliente, ya que esto es sumamente importante para el éxito del proyecto.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *El principal motivo de nuestro atraso en la programación fue la falta de coordinación al momento de realizar algunas tareas. Sin embargo, logramos solucionar este inconveniente tras reunirnos en el DUOC, donde pudimos definir todo con claridad y organizarnos adecuadamente para iniciar con la programación de manera eficiente* |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)